# Valores XP del proyecto

## Marco conceptual

Extreme Programming define cinco valores que constituyen la base filosófica de todas sus prácticas. Los valores no son slogans: son el criterio que permite decidir cuándo una práctica específica aplica y cuándo no. Sin valores compartidos, las prácticas XP se aplican mecánicamente y pierden su efecto.

En el proyecto “Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026”, los valores XP operan durante la Fase 2 (1 de enero 2027 – 22 de abril 2027), cuando el equipo construye el sistema en 8 sprints de dos semanas. El equipo tiene 5 personas: Josué Say (PO, 0.7 FTE), Mathew Cordero (SM), y tres developers senior —Gustavo Cruz Bardales, Javier Chen Gonzalez, Pedro Guzmán Mayen (1.0 FTE cada uno).

## Los cinco valores

### 1. Comunicación

Definición. El conocimiento técnico no es propiedad individual. Cuando un developer entiende algo que los demás no entienden, el equipo tiene un punto de falla. La comunicación en XP no es solo hablar: es transferir conocimiento técnico de forma continua y estructurada.

Aplicación en el proyecto. Los dos mecanismos principales son:

- Pair Programming: dos developers trabajan en el mismo problema al mismo tiempo. Uno escribe (driver), el otro revisa en tiempo real (navigator). Los roles rotan. Este esquema no es una reunión: es transferencia de conocimiento integrada al acto de escribir código.

- Collective Ownership: cualquier developer puede leer, entender y modificar cualquier parte del código base. La comunicación técnica se hace permanente a través del código compartido.

Coherencia con el contexto. El equipo tiene tres developers senior. La comunicación horizontal entre pares —no la supervisión vertical— es la forma natural en la que tres personas de nivel equivalente resuelven problemas complejos. Pair Programming y Collective Ownership respetan esa horizontalidad.

Práctica que lo materializa: Pair Programming, Collective Ownership.

### 2. Simplicidad

Definición. La solución más simple que cumple el criterio de aceptación es la correcta. No la más elegante, no la más general, no la que resuelve problemas futuros hipotéticos. La que resuelve exactamente lo que la historia de usuario requiere hoy.

Aplicación en el proyecto. El valor de Simplicidad es crítico en EP04 (motor de recomendación). La tentación en un motor de recomendación es diseñarlo para ser generalizable: que pueda usarse para otras universidades, otros años académicos, otros contextos. Ese diseño no está en el alcance. El motor de recomendación de este proyecto es para el pensum 2026 de UVG Campus Central, y debe diseñarse solo para ese caso.

La misma lógica aplica a EP05 (ponderación por afinidad): el modelo de ponderación más simple que produce resultados deterministas para perfiles iguales es el correcto.

Coherencia con el contexto. El proyecto tiene 8 sprints y fecha de entrega fija (22 de abril 2027). La complejidad innecesaria consume capacidad del equipo que podría usarse en funcionalidad real. Simple Design no es descuido: es una decisión estratégica de alcance.

Práctica que lo materializa: Simple Design, TDD (las pruebas definen exactamente qué debe hacer el código, nada más).

### 3. Retroalimentación

Definición. El equipo necesita señales frecuentes de si está construyendo lo correcto y si lo está construyendo bien. La retroalimentación tardía es costosa: cuanto más tarde se descubre un problema, más código debe cambiarse.

Aplicación en el proyecto. La retroalimentación opera en tres ciclos de distinta frecuencia:

- TDD (ciclos de minutos): la prueba que falla es retroalimentación inmediata sobre si el código hace lo que se prometió. El ciclo Red-Green-Refactor provee señal en el orden de minutos.

- CI (ciclos de horas): el pipeline de integración continua se ejecuta en cada push al repositorio principal. Los problemas de integración se detectan en horas, no en semanas. Esto es especialmente relevante para R2 (riesgo de retraso técnico cloud, probabilidad 0.40): la integración con servicios cloud se verifica automáticamente en cada ciclo.

- Sprint Review (ciclos de dos semanas): el PO y los stakeholders de UVG Campus Central ven el incremento funcionando y proveen retroalimentación sobre si el sistema cumple las necesidades reales de orientación vocacional.

Coherencia con el contexto. Un equipo de cinco personas que trabaja en un sistema de información académica con fecha de entrega fija no puede permitirse descubrir problemas de integración en la última semana del proyecto. Los tres ciclos de retroalimentación garantizan que los problemas se detectan cuando aún hay capacidad para resolverlos.

Práctica que lo materializa: TDD, Continuous Integration, Small Releases.

### 4. Coraje

Definición. Refactorizar código que funciona requiere coraje. Decir “esto necesita reescribirse” cuando hay presión por avanzar requiere coraje. No esconder deuda técnica bajo código que “parece funcionar” requiere coraje.

Aplicación en el proyecto. El coraje se manifiesta en dos contextos específicos:

- Refactoring continuo: el equipo está comprometido a refactorizar código funcional cuando la estructura interna lo necesita. Esto es parte del DoD (criterio XP-3: sin deuda técnica deliberada), no una tarea opcional. Los sprints 5 al 7 concentran complejidad técnica alta (EP04, EP05, EP06) y son el momento donde la presión de avanzar es mayor. El coraje es lo que impide que esa presión acumule deuda.

- Deuda técnica visible: cuando el equipo identifica deuda técnica durante el desarrollo, la registra en el backlog como ítem explícito. No la esconde, no la etiqueta como “lo arreglo después”. Si la solución correcta no cabe en el sprint, la historia vuelve al backlog.

La frase del docente aplica directamente aquí: “La deuda técnica no se ve hasta que paraliza el proyecto.”

Coherencia con el contexto. Tres developers senior tienen el criterio técnico para identificar cuándo una solución es inadecuada. El coraje es el valor que convierte ese criterio en acción, incluso bajo presión de tiempo o de velocidad de sprint.

Práctica que lo materializa: Refactoring, DoD criterio XP-3.

### 5. Respeto

Definición. El respeto en XP no es un valor genérico de trabajo en equipo. Tiene dos manifestaciones técnicas concretas: Pair Programming como colaboración horizontal (no supervisión) y Collective Ownership como respeto por el código escrito por otros.

Aplicación en el proyecto. Pair Programming en este proyecto se entiende como dos developers senior de nivel equivalente que resuelven un problema juntos. No es un senior que supervisa el trabajo de otro: es colaboración horizontal. Esto es especialmente relevante en EP04-US01 (algoritmo de ranking por afinidad, 8 puntos de historia, sprint 5) y EP05-US01 (ponderación por afinidad, 8 puntos de historia, sprint 6): código de alta criticidad donde la revisión en tiempo real reduce defectos y distribuye conocimiento.

Collective Ownership implica que cuando un developer modifica código escrito por otro, lo hace con el mismo cuidado con que modificaría el propio. Los estándares de codificación acordados (HT-02, sprint 1) son el marco técnico que hace posible ese respeto sin ambigüedad sobre convenciones.

Coherencia con el contexto. Un equipo donde el código “le pertenece” a un individuo tiene un punto de falla cuando ese individuo no está disponible (R5, rotación de personal, probabilidad 0.20). El respeto como valor —materializado en Collective Ownership— es también la mitigación técnica de ese riesgo.

Práctica que lo materializa: Pair Programming, Collective Ownership.

## Resumen: valores y prácticas

| Valor | Práctica principal que lo materializa |
| --- | --- |
| Comunicación | Pair Programming, Collective Ownership |
| Simplicidad | Simple Design, TDD |
| Retroalimentación | TDD, Continuous Integration, Small Releases |
| Coraje | Refactoring, DoD XP-3 |
| Respeto | Pair Programming, Collective Ownership |

Los cinco valores no son independientes. El coraje para refactorizar es posible porque el respeto garantiza que los otros developers entienden y apoyan esa decisión. La simplicidad del diseño está respaldada por la retroalimentación de las pruebas. La comunicación que genera Pair Programming construye el respeto necesario para Collective Ownership.

# Prácticas XP del proyecto

## Relación entre prácticas y valores

Las prácticas XP son la materialización concreta de los valores. Donde los valores definen el por qué, las prácticas definen el qué y el cómo. En este proyecto se aplican ocho prácticas durante la Fase 2 (1 enero 2027 – 22 abril 2027), distribuidas a lo largo de los 8 sprints de desarrollo.

XP no es una metodología de proceso que compite con Scrum: es la capa de ingeniería técnica que opera dentro de los sprints. Scrum gestiona el proceso; XP gestiona la técnica.

La práctica Sustainable Pace no se incluye porque no forma parte del contenido del curso.

## Las ocho prácticas

### 1. Pair Programming

Qué es. Dos developers trabajan en el mismo problema al mismo tiempo, en la misma estación de trabajo o sesión compartida. Uno escribe código (driver); el otro revisa, piensa en el diseño y anticipa problemas (navigator). Los roles rotan con regularidad.

Cómo se aplica. El equipo de developers —Cruz, Chen, Guzmán— forma pares rotativos para las historias de mayor criticidad técnica. La rotación es deliberada: evitar que el par se convierta en asignación permanente y que el conocimiento técnico quede concentrado en una persona.

Épicas y sprints prioritarios.

- EP04-US01 (sprint 5, 8 puntos): algoritmo de ranking por afinidad. Es el núcleo del motor de recomendación y el código de mayor criticidad del proyecto. Requiere pair obligatorio.

- EP05-US01 (sprint 6, 8 puntos): ponderación por afinidad con resultado determinista para perfiles iguales. El determinismo del algoritmo necesita verificación en tiempo real por un segundo desarrollador.

- EP01 (historias de autenticación y datos personales, sprints 1-3): la seguridad de datos personales de estudiantes es sensible. Pair Programming reduce el riesgo de errores de implementación (R8, exposición de datos, probabilidad 0.20).

Efecto en productividad. Pair Programming reduce la productividad aparente individual (dos personas en una sola tarea) pero mejora la calidad del código, distribuye conocimiento técnico y reduce defectos post-merge. Este costo es visible y aceptado.

Mitigación de riesgos. Mitiga R5 (rotación de personal, probabilidad 0.20): cuando un developer queda no disponible, el otro miembro del par tiene contexto técnico suficiente para continuar.

### 2. TDD (Test-Driven Development)

Qué es. Ciclo de desarrollo en tres pasos: primero se escribe la prueba que falla (rojo), luego se escribe el código mínimo que la hace pasar (verde), luego se mejora la estructura interna sin cambiar el comportamiento (refactor). El orden importa: la prueba siempre va antes que el código.

Cómo se aplica. TDD es obligatorio para la lógica de negocio crítica del proyecto. No es una recomendación: ninguna historia de EP04 o EP05 puede cerrarse sin pruebas unitarias que validen los casos principales del comportamiento esperado. El criterio del DoD XP-1 (TDD verde antes del merge) hace esto verificable y no negociable.

Épicas y sprints prioritarios.

- EP02 (sprint 2): reglas de guardado automático de la encuesta vocacional. El guardado automático tiene lógica de estado que debe probarse antes de implementarse.

- EP04 (sprint 5): scoring del perfil vocacional. El algoritmo de recomendación es el componente de mayor riesgo técnico del proyecto. Las pruebas unitarias definen el contrato de comportamiento del motor antes de escribir una línea de producción.

- EP05 (sprint 6): determinismo del ranking. Para perfiles idénticos, el sistema debe producir el mismo orden de resultados siempre. TDD es la única forma confiable de garantizar esa propiedad.

Cobertura. La cobertura aplica sobre lógica de negocio crítica. Las métricas de cobertura por línea sobre todo el código base están fuera del alcance del curso y no se adoptan como objetivo.

Relación con Simple Design. Las pruebas TDD definen exactamente qué debe hacer el código. Esto hace que Simple Design no sea arbitrario: el código más simple es el que hace pasar las pruebas, sin más.

### 3. Refactoring

Qué es. Mejora continua de la estructura interna del código sin cambiar su comportamiento externo. El refactoring no añade funcionalidad ni corrige errores: reorganiza el código para que sea más legible, menos duplicado y más fácil de modificar.

Cómo se aplica. El refactoring es parte del DoD (criterio XP-3: sin deuda técnica deliberada), no una tarea separada ni un sprint dedicado al final del proyecto. Reservar aproximadamente el 20 % de la capacidad de cada sprint para historias técnicas de refactoring (incluidas en el backlog como HT-04 y HT-06) es la forma de hacer ese compromiso planificable y visible.

El anti-patrón explícito que el equipo evita es “refactor como tarea aparte”: acumular deuda técnica a lo largo de los sprints con la intención de limpiarla en un sprint final. Ese sprint final generalmente no existe o no tiene capacidad suficiente.

Épicas y sprints prioritarios.

- Sprint 3 (HT-04): refactorización del módulo de autenticación y registro (EP01), después de que la implementación inicial en sprints 1-2 ha madurado.

- Sprint 6 (HT-06): refactorización del motor de recomendación (EP04) una vez que la implementación del sprint 5 está estabilizada. Los sprints 5-7 concentran la mayor complejidad técnica del proyecto (EP04, EP05, EP06).

Relación con TDD. El refactoring seguro requiere pruebas existentes. Si el ciclo TDD se aplicó correctamente en la implementación original, el equipo puede refactorizar con confianza porque las pruebas detectan regresiones inmediatamente.

### 4. Continuous Integration (CI)

Qué es. Práctica de integrar el código al repositorio principal con frecuencia (al menos una vez por día) y ejecutar automáticamente un pipeline que compila el código, ejecuta las pruebas y reporta el estado. El pipeline es la red de seguridad que detecta problemas de integración antes de que se acumulen.

Cómo se aplica. El pipeline CI se establece en el sprint 1 (HT-01). Configurar CI tardíamente es un anti-patrón explícito del docente y del equipo: un pipeline que se activa en el sprint 7 no ha protegido los sprints anteriores.

El pipeline mínimo del proyecto tiene tres etapas: (1) compilación, (2) pruebas unitarias TDD, (3) reporte de cobertura de la lógica de negocio crítica.

La regla es operacional: ninguna historia puede marcarse como lista para revisión del PO si el pipeline CI reporta falla. Esta regla hace el DoD XP-2 verificable sin depender del juicio individual.

Épicas y sprints prioritarios. CI aplica a todos los sprints desde el primero. Su impacto es más visible en los sprints donde la integración entre componentes es más compleja:

- Sprint 5 (EP04): el motor de recomendación integra servicios cloud. Los problemas de integración cloud se detectan en horas, no en semanas.

- Sprints 6-7 (EP05, EP06): el panel de resultados integra el motor y el catálogo de carreras.

Mitigación de riesgos. Mitiga R2 (retraso técnico cloud, probabilidad 0.40): la integración con servicios cloud se verifica automáticamente en cada ciclo de CI. Los problemas de conectividad, autenticación o formato de respuesta se detectan temprano.

### 5. Small Releases

Qué es. Entregas pequeñas y frecuentes de software funcionando. Cada entrega es un incremento real del sistema, no una demo de pantallas ni prototipos. La frecuencia de las entregas reduce el riesgo de construir algo incorrecto durante semanas antes de recibir retroalimentación real.

Cómo se aplica. La estructura de 8 sprints con entregables incrementales por épica es la materialización de Small Releases en este proyecto. Cada sprint cierra con un incremento potencialmente entregable:

| Sprint | Entregable incremental |
| --- | --- |
| S1 | EP01: registro de usuario y perfil básico |
| S2 | EP01-EP02: encuesta vocacional con guardado automático |
| S3 | EP02-EP03: catálogo de carreras pensum 2026 |
| S4 | EP03: gestión completa de carreras |
| S5 | EP04: motor de recomendación funcional |
| S6 | EP05: clasificación de afinidad y ponderación |
| S7 | EP05-EP06: panel de resultados inicial |
| S8 | EP06: panel completo con justificaciones, consolidación y estabilización final |

Relación con el Sprint Review. Small Releases y el Sprint Review de Scrum son coherentes: el Review es el mecanismo formal de presentación del incremento. XP refuerza que ese incremento sea software funcionando, no una demo parcial.

### 6. Simple Design

Qué es. La solución más simple que cumple la historia de usuario es la correcta. Simple Design rechaza la infraestructura especulativa: no se construye para casos de uso futuros no confirmados, no se generaliza más allá del alcance definido, no se añaden capas de abstracción que la historia no requiere.

Cómo se aplica. Simple Design es la práctica que contiene la complejidad técnica del proyecto dentro del alcance real.

El caso más importante es EP04: el motor de recomendación está diseñado exclusivamente para el pensum 2026 de UVG Campus Central. No es un motor generalizable para otras universidades, otros años académicos o futuros cambios de pensum. Diseñarlo como si fuera reutilizable añadiría complejidad que el proyecto no puede absorber en 8 sprints.

EP05 aplica el mismo principio: el modelo de ponderación es el más simple que produce resultados deterministas para perfiles iguales. No se añaden capas de ponderación dinámica, personalización post-resultado ni mecanismos de retroalimentación del usuario sobre el ranking.

Relación con TDD. TDD y Simple Design se refuerzan mutuamente. Las pruebas definen el contrato exacto del código; Simple Design garantiza que ese contrato no se extiende más allá de lo necesario.

Anti-patrón. El riesgo de Simple Design es confundirlo con descuido. Simple no significa mal estructurado: significa que la estructura del código es proporcional a la complejidad del problema que resuelve.

### 7. Collective Ownership

Qué es. Cualquier developer del equipo puede leer, entender y modificar cualquier parte del código base en cualquier momento. No hay módulos que “le pertenezcan” a un developer específico de forma exclusiva y permanente.

Cómo se aplica. Los tres developers —Cruz, Chen, Guzmán— no tienen asignaciones exclusivas de módulo. Durante el sprint, trabajan sobre las historias priorizadas independientemente de quién escribió el código previo.

La condición necesaria para Collective Ownership son los estándares de codificación acordados. HT-02 (sprint 1) define y documenta esos estándares antes de que comience el desarrollo de funcionalidad. Sin estándares comunes, “cualquiera puede modificar cualquier parte” genera inconsistencia en lugar de flexibilidad.

Épicas y sprints prioritarios. Collective Ownership aplica a todo el código base, pero su importancia es máxima en los sprints donde la complejidad es alta (5-7) y en los módulos de seguridad (EP01, EP02), donde el conocimiento sobre manejo de datos personales no puede quedar en una sola persona.

Mitigación de riesgos. Mitiga R5 (rotación de personal, probabilidad 0.20): si un developer queda no disponible, los otros dos tienen contexto técnico suficiente sobre todos los módulos para continuar el desarrollo sin pérdida catastrófica de conocimiento.

Relación con Pair Programming. Pair Programming construye Collective Ownership activamente: al rotar pares, cada developer desarrolla familiaridad con código que no escribió originalmente. Collective Ownership es el resultado acumulado de Pair Programming a lo largo de los sprints.

### 8. Nota sobre la columna Code Review en el tablero

Cuando se incorporan prácticas XP al tablero Kanban/Scrumban del proyecto, se agrega una columna “Code Review” entre Testing y Review del PO. Esta columna no es una práctica XP per se: es el efecto visible de Pair Programming en el flujo de trabajo del tablero. La columna materializa el paso de revisión técnica por pares y hace visible un control de calidad que sin XP quedaría implícito o se omitiría bajo presión de velocidad.

El detalle completo de esta columna y su efecto en el Cycle Time se documenta en nota-columna-tablero.md.

## Resumen: prácticas y su vínculo con el proyecto

| Práctica | Sprint de activación | Épica principal | Riesgo mitigado |
| --- | --- | --- | --- |
| Pair Programming | Sprint 1 | EP01, EP04, EP05 | R5, R8 |
| TDD | Sprint 1 | EP02, EP04, EP05 | — |
| Refactoring | Sprint 3 | EP01, EP04 | — |
| Continuous Integration | Sprint 1 | Todos | R2 |
| Small Releases | Sprint 1 | Todos | — |
| Simple Design | Sprint 1 | EP04, EP05 | — |
| Collective Ownership | Sprint 1 | Todos | R5 |

# Roles XP del proyecto

## Contexto

XP define cinco roles que estructuran las responsabilidades dentro del equipo técnico. Estos roles no reemplazan los roles de Scrum: coexisten con ellos. En este proyecto, los roles XP y Scrum se superponen deliberadamente sobre las mismas personas, porque XP opera como capa técnica dentro de los sprints que Scrum organiza.

El equipo del proyecto está compuesto por cinco personas:

| Nombre | Rol Scrum | FTE |
| --- | --- | --- |
| Josué Say | Product Owner | 0.7 FTE interno |
| Mathew Cordero | Scrum Master | — |
| Gustavo Cruz Bardales | Developer | 1.0 FTE |
| Javier Chen Gonzalez | Developer | 1.0 FTE |
| Pedro Guzmán Mayen | Developer | 1.0 FTE |

## Los cinco roles XP

### 1. Cliente

Definición XP. El Cliente representa los intereses del usuario final. Define las historias de usuario, establece los criterios de aceptación y tiene la autoridad para decidir qué se construye y en qué orden. En XP clásico, el Cliente es alguien del negocio que trabaja junto al equipo técnico, no un intermediario.

Quién asume este rol en el proyecto. Josué Say (Product Owner) asume el rol de Cliente XP en representación de UVG Campus Central y de la Dirección de Admisiones. Josué es el punto de contacto entre los intereses académicos de UVG (orientación vocacional para estudiantes de diversificado) y las decisiones técnicas del equipo.

Responsabilidades concretas en este proyecto.

- Definir y priorizar el Product Backlog con historias de usuario en formato COMO / QUIERO / PARA.

- Establecer los criterios de aceptación que cada historia debe cumplir para cerrarse.

- Validar en el Sprint Review que el incremento entregado cumple las necesidades reales de los estudiantes y administradores de UVG Campus Central.

- Decidir el orden de implementación de las épicas EP01 a EP06.

Diferencia con el rol Scrum de PO. En Scrum, el Product Owner es responsable del valor del producto y del Product Backlog. En XP, el Cliente tiene además presencia activa durante el desarrollo: está disponible para responder preguntas de implementación. En este proyecto, dado que Josué es interno a UVG (0.7 FTE), esa disponibilidad es estructuralmente posible.

### 2. Programadores

Definición XP. Los Programadores desarrollan el software usando las prácticas XP. No son simplemente quienes escriben código: son los responsables de aplicar TDD, Pair Programming, Refactoring, Collective Ownership y Simple Design en cada historia que cierran.

Quiénes asumen este rol en el proyecto. Gustavo Cruz Bardales, Javier Chen Gonzalez y Pedro Guzmán Mayen. Los tres son developers senior con dedicación de 1.0 FTE.

Responsabilidades concretas en este proyecto.

- Estimar historias de usuario en puntos de historia durante el Sprint Planning.

- Aplicar TDD en todas las historias de EP02, EP04 y EP05 (lógica de negocio crítica).

- Participar en pares rotativos para las historias de alta criticidad (EP04-US01, EP05-US01, módulos de autenticación EP01).

- Mantener el pipeline CI en verde: ninguna historia se cierra con CI en rojo.

- Refactorizar código como parte del DoD, no como tarea separada.

- Respetar y mantener los estándares de codificación definidos en HT-02 (sprint 1).

Diferencia con el rol Scrum de Developer. En Scrum, los Developers son responsables de construir el incremento y de autoorganizarse para lograrlo. XP añade la capa técnica: los Programadores no solo construyen el incremento, sino que lo construyen con un conjunto específico de disciplinas técnicas que garantizan la calidad interna del código.

### 3. Coach

Definición XP. El Coach facilita el proceso XP y asegura que las prácticas se apliquen correctamente. No es un gerente ni un auditor: es alguien con experiencia en XP que ayuda al equipo a resolver obstáculos de práctica. El Coach interviene cuando el equipo desvía sin darse cuenta de una práctica o cuando la presión de tiempo amenaza la disciplina técnica.

Quién asume este rol en el proyecto. Mathew Cordero (Scrum Master) asume el rol de Coach XP de forma complementaria a su rol de SM. La combinación es natural: el SM ya es responsable de que el equipo adopte el proceso Scrum correctamente; el rol de Coach XP extiende esa responsabilidad a las prácticas técnicas.

Responsabilidades concretas en este proyecto.

- Verificar que el pipeline CI esté activo y en verde desde el sprint 1.

- Asegurar que Pair Programming se aplica con rotación real de roles (driver/navigator) y no se convierte en revisión unilateral.

- Identificar cuando el equipo está acumulando deuda técnica bajo presión de velocidad y llevar el tema a la Retrospectiva.

- Confirmar que las historias técnicas (HT-01 a HT-07) se priorizan en el Sprint Planning y no se postergan sprint tras sprint.

Diferencia con el rol Scrum de SM. El Scrum Master se enfoca en el proceso: ceremonies, artefactos, impedimentos organizacionales. El Coach XP se enfoca en la técnica: prácticas de ingeniería, calidad del código, disciplina de TDD y CI. En este proyecto, Mathew Cordero integra ambos enfoques.

### 4. Tester

Definición XP. El Tester verifica que el software cumple los criterios de aceptación definidos por el Cliente. En XP, el testing no es una fase separada al final del desarrollo: es una actividad continua que convive con la implementación. La responsabilidad del Tester puede ser compartida con los Programadores, especialmente bajo TDD.

Quién asume este rol en el proyecto. El rol de Tester está integrado en las responsabilidades de los tres developers (Cruz, Chen, Guzmán) bajo el ciclo TDD. No hay una persona dedicada exclusivamente a testing manual. Las pruebas unitarias que los developers escriben bajo TDD, más el pipeline CI que las ejecuta automáticamente, son el mecanismo de testing continuo del proyecto.

Responsabilidades concretas en este proyecto.

- Escribir pruebas unitarias antes del código de producción (ciclo Red-Green-Refactor).

- Asegurar que las pruebas cubren los casos principales de la lógica de negocio en EP04 (scoring) y EP05 (determinismo del ranking).

- Verificar los criterios de aceptación de cada historia antes de presentarla en el Sprint Review.

- Ejecutar pruebas funcionales y de integración como parte del cierre de la historia (DoD-7).

Diferencia con el rol Scrum. Scrum no define un rol de Tester: los Developers son responsables de las pruebas como parte de su trabajo. XP es más prescriptivo al respecto: TDD hace que el testing sea parte estructural del acto de programar, no una actividad posterior.

### 5. Tracker

Definición XP. El Tracker monitorea el progreso del proyecto, registra la velocidad del equipo y hace visible cuando el proyecto está desviándose del plan. No toma decisiones de re-planificación: provee los datos que permiten que el equipo y el Cliente las tomen.

Quién asume este rol en el proyecto. Mathew Cordero (Scrum Master) asume también el rol de Tracker. El SM ya es responsable de los artefactos de seguimiento de Scrum (burndown, velocidad, impedimentos). El rol de Tracker XP es la extensión natural de esa responsabilidad.

Responsabilidades concretas en este proyecto.

- Registrar la velocidad del equipo (puntos completados por sprint) y proyectar la capacidad de los sprints siguientes.

- Monitorear las cuatro métricas de calidad XP: cobertura de pruebas, defectos por sprint, historias técnicas completadas y deuda técnica documentada.

- Reportar el estado del proyecto en el informe quincenal C1 a los stakeholders de UVG.

- Alertar al equipo cuando la velocidad real diverge significativamente de la planificada.

Diferencia con el rol Scrum de SM. En Scrum, el SM facilita los eventos y remueve impedimentos, pero el seguimiento del progreso es responsabilidad del equipo completo. En XP, el Tracker tiene una responsabilidad más explícita de recolectar y comunicar métricas. En este proyecto, Mathew Cordero centraliza ambas responsabilidades.

## Tabla comparativa: roles XP y roles Scrum

| Rol XP | Equivalente Scrum | Persona en el proyecto | Relación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Product Owner | Josué Say | El PO asume el rol de Cliente XP |
| Programadores | Developers | Cruz, Chen, Guzmán | Los Developers aplican las prácticas XP |
| Coach | Scrum Master (complementario) | Mathew Cordero | El SM extiende su rol hacia la técnica |
| Tester | Integrado en Developers | Cruz, Chen, Guzmán | TDD integra el testing en el desarrollo |
| Tracker | Scrum Master (complementario) | Mathew Cordero | El SM centraliza métricas de proceso y técnica |

## Cómo los roles XP complementan los roles Scrum

Scrum y XP son complementarios en la definición de responsabilidades. Scrum define quién toma qué decisiones en el proceso (PO prioriza, SM facilita, Developers se autoorganizan). XP define cómo se construye el código (Programadores con TDD, Pair Programming y CI; Cliente con criterios de aceptación claros; Coach garantizando la disciplina técnica).

La combinación no duplica responsabilidades: las extiende. El PO de Scrum y el Cliente de XP son la misma persona con roles coherentes. El SM de Scrum y el Coach/Tracker de XP son la misma persona con responsabilidades ampliadas hacia la calidad técnica. Los Developers de Scrum y los Programadores de XP son las mismas personas con un conjunto explícito de prácticas de ingeniería que guían cómo hacen su trabajo.

# Historias técnicas XP

## Definición y propósito

Las historias técnicas son historias de usuario cuyo beneficiario directo es el equipo de desarrollo, no el usuario final. Abordan la infraestructura técnica, la calidad interna del código y la capacidad del equipo para seguir entregando con velocidad sostenible.

En XP, las historias técnicas tienen el mismo estatus que las historias funcionales:

- Tienen estimación en puntos de historia.

- Tienen criterios de aceptación (DoD) verificables.

- Se incluyen en el Sprint Backlog y se presentan en el Sprint Review.

- Forman parte de la velocidad del sprint.

No son tareas informales que los developers hacen “cuando tienen tiempo”. Son trabajo planificado, visible para el PO y priorizables junto con las historias funcionales.

## Por qué no son tareas informales

El anti-patrón más común con historias técnicas es tratarlas como trabajo invisible: los developers las hacen en los márgenes del sprint sin que el PO las vea ni las priorice. El problema es que ese trabajo entonces compite silenciosamente con la velocidad funcional, sin que el equipo pueda comunicar por qué la velocidad baja.

La alternativa es la transparencia: las historias técnicas son ítems explícitos del backlog. El PO puede decidir priorizar una historia técnica sobre una funcional cuando la deuda técnica acumulada amenaza la velocidad del próximo sprint. Sin visibilidad, esa decisión no puede tomarse de forma informada.

En este proyecto, el PO (Josué Say) tiene visibilidad sobre las siete historias técnicas. La decisión de incluirlas en cada sprint es parte del Sprint Planning normal.

## Regla del 20 %

Aproximadamente el 20 % de la capacidad de cada sprint debe reservarse para historias técnicas. Con tres developers senior a 1.0 FTE y sprints de dos semanas, esto equivale a tiempo real de desarrollo destinado a refactoring, pruebas y configuración de infraestructura técnica.

Esta reserva no es un techo: es un piso. Cuando la deuda técnica acumulada o la complejidad de una épica lo requieren (como en los sprints 5-7 que concentran EP04, EP05 y EP06), la proporción puede ser mayor.

La regla del 20 % evita el anti-patrón de relegación: que las historias técnicas se posterguen sprint tras sprint bajo la presión de completar funcionalidad, hasta que la deuda técnica acumulada obliga a una pausa no planificada.

## Las siete historias técnicas del proyecto

### HT-01: Configurar pipeline CI

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | 1 |
| Práctica XP | Continuous Integration |
| Estimación | A definir en Sprint Planning (prioridad alta) |

Descripción. Configurar el pipeline de integración continua desde el primer sprint. El pipeline debe ejecutar compilación, pruebas unitarias y reporte de cobertura de forma automática en cada push al repositorio principal.

Criterios de aceptación.

- El pipeline ejecuta sin errores en el repositorio del proyecto.

- Cualquier push al repositorio principal activa el pipeline automáticamente.

- El pipeline reporta estado verde cuando todas las pruebas pasan y el build compila.

- El pipeline reporta estado rojo con información de diagnóstico cuando algo falla.

Por qué en sprint 1. Configurar CI tardíamente es un anti-patrón explícito. Un pipeline activo desde el sprint 1 protege todos los sprints siguientes. Un pipeline configurado en el sprint 5 no ha protegido los cuatro sprints anteriores.

### HT-02: Definir y documentar estándares de codificación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | 1 |
| Práctica XP | Collective Ownership |
| Estimación | A definir en Sprint Planning |

Descripción. Acordar y documentar los estándares de codificación del proyecto antes de que comience el desarrollo de funcionalidad. Los estándares incluyen convenciones de nomenclatura, estructura de archivos, manejo de errores, formato de código y herramientas de linting.

Criterios de aceptación.

- El documento de estándares está disponible en el repositorio y accesible para todos los members del equipo.

- Las herramientas de linting configuradas en el pipeline CI verifican los estándares automáticamente.

- Los tres developers han revisado y aceptado los estándares antes del primer commit de funcionalidad.

Por qué en sprint 1. Collective Ownership requiere que cualquier developer pueda modificar cualquier parte del código sin ambigüedad sobre convenciones. Los estándares de codificación son la condición necesaria para que Collective Ownership funcione en la práctica.

### HT-03: Suite de pruebas unitarias EP02

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | 2 |
| Práctica XP | TDD |
| Estimación | A definir en Sprint Planning |

Descripción. Implementar la suite de pruebas unitarias para la lógica de guardado automático de EP02 (encuesta vocacional). Cubre los casos de estado del progreso de la encuesta, guardado parcial, recuperación de sesión interrumpida y validación de respuestas incompletas.

Criterios de aceptación.

- Las pruebas cubren los casos principales de la lógica de guardado automático.

- Las pruebas se ejecutan en verde en el pipeline CI.

- Cada caso de prueba corresponde a un criterio de aceptación de las historias funcionales de EP02.

### HT-04: Refactorización módulo autenticación y registro EP01

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | 3 |
| Práctica XP | Refactoring |
| Estimación | A definir en Sprint Planning |

Descripción. Refactorizar el módulo de autenticación y registro de usuarios (EP01) después de la implementación inicial en sprints 1-2. El objetivo es mejorar la estructura interna, eliminar duplicaciones identificadas durante el desarrollo y asegurar que el código cumple los estándares definidos en HT-02.

Criterios de aceptación.

- El comportamiento externo del módulo no cambia: las pruebas existentes siguen en verde.

- La deuda técnica identificada durante los sprints 1-2 está resuelta y documentada como resuelta.

- El código resultante cumple los estándares de codificación definidos en HT-02.

- No se introducen nuevas funcionalidades en esta historia.

Por qué en sprint 3. El sprint 3 es el primer punto donde EP01 ha madurado lo suficiente para que el refactoring sea informado por la experiencia real de implementación, y antes de que los módulos de sprints posteriores (EP03, EP04) dependan del módulo de EP01 de forma intensiva.

### HT-05: Pruebas unitarias motor de recomendación EP04

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | 5 |
| Práctica XP | TDD |
| Estimación | A definir en Sprint Planning (prioridad alta, alto esfuerzo) |

Descripción. Implementar la suite de pruebas unitarias para el motor de recomendación (EP04). Cubre el algoritmo de scoring por afinidad, el ranking de resultados, el determinismo de resultados para perfiles iguales y los casos límite del modelo de recomendación.

Criterios de aceptación.

- Las pruebas cubren el algoritmo de scoring de EP04-US01 (8 puntos de historia).

- Las pruebas verifican el determinismo: para el mismo perfil vocacional, el ranking producido es siempre el mismo.

- Los casos límite del modelo están probados: perfiles con afinidades iguales entre múltiples carreras, perfiles con respuestas incompletas, carreras sin correspondencia clara.

- Las pruebas se ejecutan en verde en el pipeline CI.

Por qué en sprint 5. EP04 es el componente de mayor criticidad técnica del proyecto. Sin pruebas unitarias sólidas, no hay forma confiable de verificar que el motor produce resultados correctos o de hacer refactoring posterior sin riesgo de regresión.

### HT-06: Refactorización motor de recomendación post-implementación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | 6 |
| Práctica XP | Refactoring |
| Estimación | A definir en Sprint Planning |

Descripción. Refactorizar el motor de recomendación (EP04) después de la implementación del sprint 5. El objetivo es mejorar la legibilidad, eliminar duplicaciones y asegurar que el código puede ser comprendido y modificado por cualquier developer del equipo (Collective Ownership).

Criterios de aceptación.

- El comportamiento externo del motor no cambia: la suite de pruebas de HT-05 sigue en verde.

- El código es comprensible para un developer que no implementó el motor originalmente.

- La deuda técnica identificada durante el sprint 5 está resuelta.

- No se introducen nuevas funcionalidades de EP05 en esta historia.

Por qué en sprint 6. El sprint 6 inicia el desarrollo de EP05 (clasificación de afinidad y ponderación), que construye sobre EP04. Refactorizar EP04 al inicio del sprint 6 —antes de que EP05 añada complejidad adicional— es el momento óptimo.

### HT-07: Revisión de seguridad manejo datos personales EP01/EP02

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | 4 |
| Práctica XP | Simple Design, Continuous Integration |
| Estimación | A definir en Sprint Planning |

Descripción. Revisar el manejo de datos personales de estudiantes en EP01 (registro y perfil) y EP02 (encuesta vocacional) para verificar que la implementación cumple los principios de Simple Design en seguridad: no se almacena más información de la necesaria, los datos sensibles se protegen apropiadamente y el manejo de errores no expone información interna del sistema.

Criterios de aceptación.

- Se revisa el conjunto de datos personales almacenados y se verifica que es el mínimo necesario.

- El manejo de errores en EP01 y EP02 no expone detalles técnicos del sistema al usuario final.

- Las pruebas de regresión en CI incluyen casos que verifican que datos sensibles no se exponen en respuestas de error.

- Los hallazgos de la revisión están documentados en el backlog (como ítems resueltos o como nuevas historias si se identifican problemas).

Por qué en sprint 4. El sprint 4 completa EP03 (catálogo de carreras) y es el punto antes de EP04 donde el equipo tiene capacidad para revisar los módulos de EP01/EP02 ya implementados. R8 (exposición de datos personales, probabilidad 0.20) justifica esta revisión explícita.

## Resumen de historias técnicas

| ID | Descripción | Sprint | Práctica XP |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Configurar pipeline CI | 1 | Continuous Integration |
| HT-02 | Estándares de codificación | 1 | Collective Ownership |
| HT-03 | Suite de pruebas EP02 | 2 | TDD |
| HT-04 | Refactorización EP01 | 3 | Refactoring |
| HT-05 | Pruebas unitarias EP04 | 5 | TDD |
| HT-06 | Refactorización EP04 | 6 | Refactoring |
| HT-07 | Revisión seguridad EP01/EP02 | 4 | Simple Design, CI |

## Anti-patrón: historias técnicas invisibles para el PO

El anti-patrón más dañino con historias técnicas es mantenerlas fuera del Product Backlog y del Sprint Planning, bajo el argumento de que “son cosas técnicas que el PO no necesita ver”.

Las consecuencias son directas:

- Las historias técnicas compiten silenciosamente con la capacidad del sprint sin que el PO pueda priorizar entre ellas y las historias funcionales.

- Cuando la deuda técnica acumulada finalmente impacta la velocidad, el PO no tiene información para entender por qué el equipo entrega menos de lo esperado.

- Las historias técnicas se postergan indefinidamente hasta que se convierten en problemas urgentes que consumen más capacidad de la que habrían consumido si se hubieran planificado.

En este proyecto, el PO tiene visibilidad completa sobre HT-01 a HT-07. La priorización de estas historias es una decisión explícita de cada Sprint Planning, no trabajo invisible del equipo.

# Definition of Done extendida con criterios XP

## Propósito de este documento

Este documento describe cómo XP extiende la DoD de Scrum con tres criterios técnicos adicionales. El DoD extendido no reemplaza ni contradice el DoD base: lo complementa con una capa de calidad técnica que los siete criterios de Scrum no cubren explícitamente.

La premisa es la frase del docente: “La calidad no es solo visual.” Una historia que pasa la revisión visual del Sprint Review pero que no tiene pruebas automatizadas, no pasa el pipeline CI o introduce deuda técnica deliberada no está realmente terminada.

## Los 7 criterios del DoD base (Scrum)

### DoD-1: Desarrollada, probada y validada contra todos los criterios de aceptación

El código está escrito y cada criterio de aceptación de la historia ha sido verificado de forma explícita por el developer. No basta con que “funcione aproximadamente”: cada criterio se verifica uno a uno.

### DoD-2: Funcionalidad almacena información en base de datos en nube correctamente

Los datos que la funcionalidad manipula (perfiles de usuario, respuestas de encuesta vocacional, resultados del motor de recomendación) se persisten correctamente en la base de datos en nube. La persistencia sobrevive a reinicios del sistema.

### DoD-3: Maneja validaciones y estados de error

La funcionalidad maneja entradas inválidas, errores de servidor, errores de red y estados inesperados. Los mensajes de error son informativos para el usuario final (estudiante o administrador de UVG Campus Central) sin exponer detalles técnicos internos del sistema.

### DoD-4: Responsiva en navegadores modernos

La interfaz funciona correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari en sus versiones actuales. La experiencia es usable en pantallas de escritorio y en dispositivos móviles comunes.

### DoD-5: Experiencia interactiva clara para estudiantes y administradores

La funcionalidad es comprensible para un estudiante de diversificado sin experiencia técnica y para un administrador de UVG Campus Central. Los flujos principales no requieren instrucciones adicionales fuera de la interfaz para completarse. Los estados intermedios (cargando, guardando, procesando el ranking) se comunican visualmente al usuario.

### DoD-6: Consultas responden sin tiempos de carga excesivos

Las operaciones que consultan la base de datos o ejecutan el motor de recomendación responden en tiempos que no degradan la experiencia del usuario. Se evitan consultas N+1, procesamiento síncrono bloqueante y operaciones no indexadas sobre conjuntos de datos grandes. El criterio es funcional: el equipo juzga si el tiempo de carga es aceptable para el contexto de uso.

### DoD-7: Ha pasado pruebas funcionales y de integración

La historia ha sido probada en integración con las otras funcionalidades del sistema. Se verificó que la nueva funcionalidad no rompió funcionalidades previamente completadas y que la integración entre capas (frontend, backend, base de datos) funciona correctamente.

## Los 3 criterios XP adicionales

### XP-1: TDD verde antes del merge

La historia tiene pruebas unitarias escritas siguiendo el ciclo Test-Driven Development (rojo → verde → refactor). Las pruebas pasan en verde al momento de cerrar la historia. No se aceptan historias con pruebas en rojo bajo el argumento de que “funciona en la interfaz”.

Aplicación en el proyecto. Este criterio es obligatorio para historias de EP02 (lógica de guardado automático), EP04 (scoring del perfil vocacional) y EP05 (determinismo del ranking de carreras). Para otras épicas, aplica según la complejidad de la lógica de negocio que la historia implementa.

Cómo se verifica. El pipeline CI ejecuta las pruebas unitarias automáticamente. El reporte del pipeline es la evidencia de cumplimiento. No se requiere inspección manual adicional.

Relación con DoD base. DoD-7 cubre pruebas funcionales y de integración. XP-1 añade la capa de pruebas unitarias escritas antes del código de producción. Son complementarios: DoD-7 verifica integración; XP-1 verifica comportamiento unitario de la lógica de negocio.

### XP-2: Pipeline CI en verde al cierre de la historia

El pipeline de integración continua ejecuta satisfactoriamente: las pruebas automatizadas pasan, el build compila sin errores y el linting no reporta violaciones críticas. Una historia cuyo código no pasa el CI no puede marcarse como terminada, independientemente de su funcionamiento en pruebas manuales.

Aplicación en el proyecto. Este criterio aplica a todas las historias, funcionales y técnicas, desde el sprint 1 en adelante (una vez que HT-01 está completada). Es una condición universal, no opcional.

Cómo se verifica. El estado del pipeline CI en el repositorio es la evidencia de cumplimiento. Si el pipeline reporta rojo al momento en que el developer declara la historia terminada, la historia no está terminada. El SM (Mathew Cordero) verifica el estado del pipeline como parte de la preparación del Sprint Review.

Relación con DoD base. DoD-1 cubre validación contra criterios de aceptación. XP-2 garantiza que esa validación incluye las verificaciones automáticas del pipeline, no solo las manuales. El pipeline es la red de seguridad que detecta problemas que la revisión manual puede pasar por alto bajo presión de tiempo.

### XP-3: Sin deuda técnica deliberada

El código entregado no introduce deuda técnica intencional. No se permiten parches temporales etiquetados como “TODO: arreglar después”, atajos de implementación que el equipo sabe que necesitarán reescribirse, ni soluciones que funcionan solo bajo condiciones de prueba controladas.

Si la solución correcta requiere más tiempo del disponible en el sprint, la historia vuelve al backlog en lugar de entregarse con deuda conocida. La deuda técnica que se identifica durante el desarrollo pero no puede resolverse en el sprint actual se documenta explícitamente como ítem del backlog, no se enterría en el código.

Aplicación en el proyecto. Este criterio es especialmente relevante en los sprints 5-7, donde la concentración de complejidad técnica (EP04, EP05, EP06) crea presión para entregar funcionalidad con calidad técnica reducida. La deuda técnica en el motor de recomendación (EP04) es de alto riesgo: un algoritmo con deuda técnica puede producir resultados incorrectos que no son visibles hasta que el sistema se usa con perfiles reales.

Cómo se verifica. Durante la Retrospectiva del sprint, el equipo revisa los ítems de deuda técnica registrados. La métrica “deuda técnica documentada” (ver metricas-calidad.md) hace este criterio rastreable.

Relación con DoD base. Los siete criterios del DoD base verifican que la funcionalidad hace lo que debe. XP-3 verifica que la forma en que lo hace no crea problemas para el equipo en sprints futuros. Son dimensiones ortogonales de calidad.

## Cómo interactúan los 10 criterios

Los 10 criterios del DoD extendido verifican dimensiones diferentes de la calidad de una historia:

| Criterio | Qué verifica |
| --- | --- |
| DoD-1 | Funcionalidad correcta contra criterios de aceptación |
| DoD-2 | Persistencia de datos en nube |
| DoD-3 | Manejo de errores y estados inesperados |
| DoD-4 | Compatibilidad de interfaz |
| DoD-5 | Usabilidad para el usuario final |
| DoD-6 | Rendimiento funcional |
| DoD-7 | Integración con el resto del sistema |
| XP-1 | Calidad técnica de la lógica de negocio (TDD) |
| XP-2 | Verificación automática continua (CI) |
| XP-3 | Ausencia de deuda técnica intencional |

XP no reemplaza ni reduce el peso de los siete criterios base. Los tres criterios XP se añaden como filtros adicionales que verifican aspectos de calidad técnica que los criterios de Scrum no cubren por diseño: Scrum no prescribe cómo se construye el código, solo que el incremento sea potencialmente entregable.

## Por qué el DoD extendido convierte la DoD en un filtro técnico real

Una DoD que solo tiene criterios verificables visualmente (la interfaz se ve bien, los datos se guardan, los errores se muestran correctamente) es un filtro que pasan historias con problemas técnicos reales:

- Un motor de recomendación que produce resultados correctos en los 5 casos de prueba manuales pero que falla con 50 perfiles reales porque la lógica no contempla ciertos patrones.

- Un módulo de autenticación que funciona en la demo del Sprint Review pero que tiene una ruta de error que expone información del sistema bajo condiciones de red inestable.

- Código que funciona hoy pero que nadie puede modificar mañana porque no tiene pruebas que garanticen que el cambio no rompe nada.

Los tres criterios XP cierran esos huecos. XP-1 (TDD verde) hace que la lógica de negocio esté probada automáticamente. XP-2 (CI verde) hace que la integración se verifique en cada cambio. XP-3 (sin deuda técnica deliberada) hace que el código entregado sea mantenible para el equipo en los sprints siguientes.

El resultado es un DoD que no puede superarse con una demo de dos minutos que muestra que “la pantalla funciona”. La calidad en este proyecto incluye comportamiento correcto bajo condiciones reales, pruebas automatizadas en verde y código que el equipo puede seguir modificando sin acumular riesgo técnico. Ninguno de esos criterios es visible en la demo, pero todos son esenciales para que el sistema funcione con estudiantes reales de UVG Campus Central.

## Responsabilidades en la verificación del DoD extendido

- Developers (Cruz, Chen, Guzmán): son responsables de cumplir los 10 criterios antes de declarar una historia terminada. No presentan en el Sprint Review historias que saben que no cumplen el DoD.

- SM Mathew Cordero: verifica que el equipo no presenta en el Sprint Review historias que no cumplen el DoD. Revisa el estado del pipeline CI como parte de la preparación del Review.

- PO Josué Say: no acepta en el Review funcionalidades que el equipo sabe que están incompletas. Si una historia no cumple el DoD, vuelve al backlog.

# Métricas de calidad XP

## Propósito

Las métricas de calidad XP hacen visibles aspectos de la calidad técnica que los artefactos de Scrum (velocidad, burndown) no capturan. La velocidad de un sprint puede ser alta mientras la calidad técnica se deteriora: el equipo entrega puntos de historia rápido pero acumula deuda que reduce la velocidad de los sprints siguientes.

Las cuatro métricas del proyecto operan como señales de alerta temprana. No son métricas de performance individual: son métricas del equipo que informan decisiones de planificación técnica.

Las métricas aplican durante la Fase 2 (1 enero 2027 – 22 abril 2027) a lo largo de los 8 sprints de desarrollo.

## Las cuatro métricas de calidad

### Métrica 1: Cobertura de pruebas

Definición. Porcentaje de la lógica de negocio crítica (EP04, EP05) cubierta por pruebas unitarias que pasan en verde.

Qué mide. El grado en que el comportamiento del motor de recomendación y del modelo de ponderación está respaldado por pruebas automatizadas. Una cobertura baja en EP04/EP05 significa que el equipo no puede hacer refactoring ni modificar el algoritmo con confianza.

Cómo se mide. El pipeline CI genera un reporte de cobertura en cada ejecución. El reporte se revisa al cierre de cada sprint para las historias de EP04 y EP05. La cobertura se mide sobre la lógica de negocio (funciones de scoring, ranking y ponderación), no sobre el código total de la aplicación.

Frecuencia de reporte. Por sprint. Se revisa en la Retrospectiva del sprint y se incluye en el informe quincenal C1 cuando el sprint coincide con el período de reporte.

Umbral. No se adopta un porcentaje fijo de cobertura como objetivo (las métricas de cobertura por línea sobre todo el código base están fuera del alcance del curso). El criterio es funcional: los casos principales y los casos límite del algoritmo de recomendación deben estar cubiertos. El equipo define en el Sprint Planning qué casos son “los principales” para cada historia de EP04/EP05.

Señal de alerta. Si al cierre de un sprint que incluye historias de EP04 o EP05 la cobertura de las funciones de scoring y ranking es baja o nula, las historias no cumplen el DoD (XP-1) y no se cierran.

### Métrica 2: Defectos por sprint

Definición. Número de defectos identificados en el Sprint Review que no fueron detectados antes del merge al repositorio principal.

Qué mide. La efectividad de los mecanismos de detección temprana: TDD, Pair Programming y CI. Si el Sprint Review descubre defectos que TDD y CI debían haber detectado, es una señal de que esas prácticas no se están aplicando con rigor suficiente.

Cómo se mide. Durante el Sprint Review, el PO (Josué Say) o los stakeholders identifican comportamientos incorrectos del incremento. El SM (Mathew Cordero) registra estos defectos y verifica si estaban cubiertos por pruebas existentes o por el pipeline CI.

La distinción importante es entre:

- Defectos que las pruebas existentes debían haber detectado (señal de TDD deficiente o CI ignorado).

- Defectos en casos no contemplados previamente (señal de cobertura de criterios de aceptación insuficiente).

El primer tipo es el indicador relevante para esta métrica.

Frecuencia de reporte. Por sprint. El SM registra el número y tipo de defecto identificados en cada Review.

Señal de alerta. Un incremento sostenido de defectos del primer tipo (cubiertos por pruebas existentes pero no detectados) indica que el equipo está mergeando código con CI en rojo o sin aplicar TDD. Requiere intervención en la Retrospectiva siguiente.

### Métrica 3: Historias técnicas completadas vs planificadas

Definición. Ratio entre el número de historias técnicas (HT-01 a HT-07) completadas en el sprint y el número planificadas en el Sprint Planning para ese sprint.

Qué mide. Si el equipo está cumpliendo el compromiso de reservar capacidad para trabajo técnico. Un ratio bajo sprint tras sprint indica que las historias técnicas se están postergando sistemáticamente bajo presión de funcionalidad, lo que predice acumulación de deuda técnica.

Cómo se mide. Al cierre de cada sprint, el SM compara las historias técnicas incluidas en el Sprint Backlog con las marcadas como Done al final del sprint. Las historias que se devolvieron al backlog o quedaron sin completar se registran con la razón de la no-completud.

Frecuencia de reporte. Por sprint. Se incluye en la Retrospectiva como ítem de discusión cuando el ratio es inferior a 1.0 (alguna historia técnica planificada no se completó).

Señal de alerta. Si dos sprints consecutivos terminan con historias técnicas planificadas sin completar, es una señal de que la capacidad reservada para trabajo técnico (20 %) no está siendo respetada en la práctica. El SM lleva este dato a la Retrospectiva para que el equipo decida si ajustar la planificación o el criterio de selección de historias técnicas para el próximo sprint.

### Métrica 4: Deuda técnica documentada

Definición. Número de ítems de deuda técnica identificados y registrados en el backlog al cierre de cada sprint.

Qué mide. La transparencia del equipo sobre la deuda técnica existente y la efectividad del criterio XP-3 (sin deuda técnica deliberada). Un número creciente de ítems de deuda documentada es mejor que deuda enterrada en el código: al menos es visible y puede priorizarse.

El indicador preocupante no es que existan ítems de deuda documentada, sino que existan ítems de deuda documentada que no son atendidos sprint tras sprint.

Cómo se mide. Al cierre de cada sprint, el equipo revisa en la Retrospectiva los ítems de deuda técnica identificados durante el desarrollo. Los ítems se registran en el backlog con:

- Descripción del problema técnico.

- Módulo o historia afectada.

- Estimación de esfuerzo para resolverlo.

- Sprint en que fue identificado.

Los ítems resueltos se cierran. Los no resueltos se priorizan para el próximo sprint junto con las historias funcionales.

Frecuencia de reporte. Por sprint. El SM incluye el número de ítems abiertos de deuda técnica en el informe quincenal C1.

Señal de alerta. Si hay ítems de deuda técnica en EP04 o EP05 que llevan más de dos sprints sin atenderse, el SM alerta al equipo y al PO. La deuda técnica en el motor de recomendación no puede postergarse indefinidamente: es el componente central del sistema.

## Cómo se reportan las métricas

Retrospectiva del sprint. Las cuatro métricas se revisan en la Retrospectiva al cierre de cada sprint. El SM presenta los datos; el equipo discute las causas y decide acciones concretas para el próximo sprint.

Informe quincenal C1. Las métricas se incluyen en el informe quincenal que el equipo entrega a los stakeholders de UVG. El formato es un resumen ejecutivo: estado de cada métrica (dentro de rango / fuera de rango), tendencia respecto al sprint anterior y acciones planificadas si alguna métrica está en alerta.

Visibilidad en el tablero. El número de ítems de deuda técnica abiertos y el estado del pipeline CI (verde/rojo) son visibles en el tablero del proyecto en todo momento, no solo en los momentos de reporte formal.

## Por qué no se adoptan métricas de observabilidad avanzada

Las métricas de observabilidad avanzada (trazas distribuidas, métricas de latencia en percentiles, alertas de disponibilidad, dashboards de error rate en producción) están fuera del alcance del curso y del proyecto.

El sistema de recomendación de carrera universitaria de UVG Campus Central no tiene requerimientos de SLA de alta disponibilidad ni de monitoreo en tiempo real que justifiquen esa inversión. Las cuatro métricas XP cubren los aspectos de calidad técnica relevantes para el contexto del proyecto: disciplina de pruebas, efectividad de la detección temprana de defectos, cumplimiento del trabajo técnico planificado y transparencia sobre la deuda acumulada.

# Columna Code Review en el tablero

## Contexto

El tablero Kanban/Scrumban del proyecto define el flujo de trabajo de cada historia de usuario desde que se toma en un sprint hasta que se marca como Done. Cuando se incorporan prácticas XP al flujo, el tablero adquiere una columna adicional que no existe en un tablero Scrum o Kanban sin XP: la columna “Code Review”.

Este documento justifica la existencia de esa columna, explica su efecto cuantificable en el Cycle Time y argumenta por qué ese efecto es aceptable y deseable.

## Por qué se agrega la columna Code Review

La columna “Code Review” se ubica entre Testing y Review (del PO). Su función es materializar el paso de revisión técnica por pares que XP introduce a través de Pair Programming.

Sin XP, el flujo de una historia es:

To Do -> In Progress -> Testing -> Review -> Done

Con XP, el flujo es:

To Do -> In Progress -> Testing -> Code Review -> Review -> Done

La columna no es un paso burocrático adicional: es la representación visible de un control de calidad técnica que ya ocurre —o debería ocurrir— en cualquier proyecto de software de calidad. La diferencia es que sin la columna, ese control queda implícito o se omite bajo presión de velocidad. Con la columna, es un paso explícito del flujo que no puede saltarse sin que el tablero lo haga visible.

Qué ocurre en Code Review. Un developer distinto al que implementó la historia revisa el código antes de que la historia avance a la revisión del PO. La revisión verifica:

- Que el código cumple los estándares de codificación (HT-02).

- Que las pruebas TDD son significativas (cubren casos reales, no solo el camino feliz).

- Que no hay deuda técnica deliberada introducida en esta historia.

- Que el pipeline CI está en verde para este código.

La revisión en Code Review es complementaria a las verificaciones automáticas de CI (XP-2) y TDD (XP-1): CI y TDD verifican comportamiento; Code Review verifica estructura, legibilidad y coherencia con los estándares del equipo.

## Relación con Pair Programming y Collective Ownership

Pair Programming reduce la necesidad de una revisión de código separada porque la revisión ocurre en tiempo real mientras se escribe el código. En las historias donde se aplica Pair Programming (EP04-US01, EP05-US01, módulos de seguridad EP01), el Code Review es más corto porque gran parte de la revisión ya ocurrió durante la implementación.

En las historias donde Pair Programming no se aplica (historias de menor criticidad), Code Review es el mecanismo formal de revisión técnica antes del merge. Collective Ownership hace que cualquier developer del equipo pueda realizar esta revisión de forma informada, independientemente de si trabajó en el módulo original.

## Relación con los criterios XP-1 y XP-2

La columna Code Review es el punto de verificación manual que complementa las verificaciones automáticas:

- XP-1 (TDD verde): el pipeline CI verifica que las pruebas pasan. Code Review verifica que las pruebas son significativas: que cubren los casos que importan, no solo los triviales.

- XP-2 (CI verde): el pipeline verifica compilación y pruebas. Code Review verifica que el código que pasa el CI tiene una estructura sostenible.

Las tres verificaciones son complementarias. Un código que pasa XP-1 y XP-2 automáticamente puede aún tener problemas de legibilidad, duplicación o violación de estándares que solo la revisión humana detecta. Code Review es esa revisión humana hecha de forma estructurada y visible en el flujo.

## Efecto cuantificable en el Cycle Time

La adición de la columna Code Review tiene un efecto real en el tiempo promedio que tarda una historia en completarse (Cycle Time):

- Cycle Time sin columna Code Review: aproximadamente 5.13 días promedio por historia.

- Cycle Time con columna Code Review: aproximadamente 6.13 días promedio por historia.

- Incremento: +1 día promedio por historia.

Este incremento es el costo visible de la revisión técnica. Es visible porque la columna hace explícito que las historias pasan tiempo en revisión de pares antes de avanzar al PO.

## Por qué el incremento de +1 día es aceptable y deseable

El argumento para aceptar el incremento de Cycle Time se apoya en la comparación de costos entre detectar defectos en revisión y detectarlos después del merge.

Un defecto detectado en Code Review (antes del merge al repositorio principal) tiene un costo de resolución bajo: el developer que revisó el código tiene el contexto fresco, el cambio está aislado y las pruebas de regresión verifican que la corrección no rompe nada.

Un defecto que no detecta Code Review y llega al Sprint Review tiene costos adicionales:

- El PO identifica el problema públicamente.

- La historia vuelve al Sprint Backlog o al Product Backlog.

- El contexto técnico del developer se ha enfriado si pasaron días desde la implementación.

- Otros developers pueden haber construido sobre el código defectuoso, ampliando el impacto de la corrección.

Un defecto que no detecta Code Review y llega a producción (o al uso real con estudiantes de UVG) tiene el costo más alto: retrabajo urgente que consume capacidad del sprint siguiente, posible pérdida de confianza del usuario final y riesgo de datos incorrectos en el sistema.

El +1 día de Code Review no es un costo puro: es una inversión con retorno en calidad del incremento. El proyecto acepta deliberadamente este incremento de Cycle Time porque el costo de no revisar es mayor que el costo de revisar.

## Lo que la columna hace visible que sin XP queda implícito

Sin la columna Code Review en el tablero, la revisión técnica de código puede ocurrir (si el equipo tiene cultura de revisión) o puede no ocurrir (si hay presión de velocidad). No hay forma de saber desde el tablero si la revisión ocurrió o no para una historia dada.

Con la columna, el tablero muestra:

- Cuántas historias están en espera de revisión técnica (Work In Progress en Code Review).

- Cuánto tiempo pasan las historias en revisión (Cycle Time de la columna).

- Si las historias se están acumulando en Code Review (indicador de que las revisiones no fluyen).

Esta visibilidad permite que el SM (Coach) detecte cuando la revisión técnica está siendo omitida bajo presión de velocidad. Si historias pasan de Testing directamente a Review sin pasar por Code Review, el tablero lo hace visible. Sin la columna, esa omisión sería invisible.

En proyectos con presión de tiempo —y este proyecto tiene una fecha de entrega fija el 22 de abril 2027— la presión de velocidad puede hacer que los equipos omitan controles de calidad que consideran opcionales. La columna Code Review convierte ese control en obligatorio al nivel del flujo del tablero.

# Anti-patrones XP

## Contexto

Los anti-patrones XP son formas incorrectas de adoptar las prácticas que producen los problemas opuestos a los que XP intenta resolver. Cada anti-patrón tiene una forma de manifestarse que puede parecer razonable bajo presión de tiempo o de velocidad, lo que los hace especialmente peligrosos.

El docente identifica cuatro anti-patrones principales. Este documento describe cada uno, explica cómo se manifiesta en un proyecto real y documenta cómo el proyecto los evita explícitamente.

## Los cuatro anti-patrones

### Anti-patrón 1: TDD sin cobertura significativa

Descripción. Adoptar el ciclo Red-Green-Refactor como formalidad: se escribe una prueba antes del código (cumpliendo el procedimiento visible), pero la prueba solo cubre el caso feliz más simple o un caso trivial que no representa la lógica de negocio real. El equipo puede reportar “usamos TDD” mientras la lógica crítica del sistema no tiene pruebas que la protejan.

Cómo se manifiesta. El developer escribe una prueba que verifica que sumar(2, 2) devuelve 4 antes de escribir la función sumar, pero no escribe pruebas que cubran los casos de borde del algoritmo de scoring de EP04: perfiles con afinidades empatadas entre múltiples carreras, perfiles con respuestas incompletas, o resultados cuando solo hay una carrera disponible.

El problema real. El motor de recomendación de este proyecto (EP04-US01, 8 puntos de historia) es el componente de mayor criticidad. Si TDD se aplica mecánicamente sin cubrir los casos que representan la lógica de negocio, el algoritmo puede producir resultados incorrectos con perfiles reales que no se probaron durante el desarrollo. El estudiante recibe una recomendación equivocada, que es el fallo funcional más grave del sistema.

Cómo lo evita el proyecto. El criterio DoD XP-1 no dice “tiene pruebas unitarias”: dice “tiene pruebas unitarias que validan los casos principales”. La distinción es operacional. HT-05 (suite de pruebas EP04, sprint 5) tiene como criterio de aceptación explícito que los casos límite del modelo estén cubiertos: perfiles con afinidades iguales, perfiles con respuestas incompletas, carreras sin correspondencia. El SM (Coach) verifica que las pruebas cubren casos reales, no solo el camino feliz.

### Anti-patrón 2: Pair Programming como supervisión

Descripción. Usar Pair Programming como mecanismo de supervisión de un desarrollador por otro, en lugar de como colaboración horizontal entre pares. La forma más común es asignar a un senior como “navigator permanente” sobre un junior, convirtiendo la sesión en una revisión de código en tiempo real bajo presión.

Cómo se manifiesta. Un developer con más experiencia en un módulo específico actúa como navigator en todas las sesiones de Pair Programming de ese módulo, porque “conoce mejor el código”. El developer menos familiarizado siempre es el driver. Los roles no rotan. La dinámica es de evaluación, no de colaboración.

El problema real. Pair Programming como supervisión destruye el valor de la práctica. El conocimiento técnico sigue concentrado en el mismo developer (el navigator permanente), que ahora además tiene el overhead de supervisar en lugar de producir. La comunicación —el valor XP que Pair Programming debe materializar— no se produce: el driver ejecuta instrucciones del navigator en lugar de pensar junto a él.

En un equipo de tres developers senior de nivel equivalente (Cruz, Chen, Guzmán), este anti-patrón es especialmente fácil de evitar: no hay jerarquía técnica que justifique la asignación permanente de roles. Pero puede aparecer cuando un developer tiene más contexto sobre un módulo específico (por ejemplo, quien implementó EP04 originalmente).

Cómo lo evita el proyecto. Los valores XP de Comunicación y Respeto definen Pair Programming como colaboración horizontal, no supervisión. Los pares se rotan deliberadamente: la rotación es un mecanismo explícito de distribución de conocimiento, no una consideración secundaria. Si un developer tiene más contexto sobre un módulo, el objetivo del par es precisamente transferir ese contexto, lo que requiere que el driver menos familiarizado piense activamente, no que ejecute instrucciones.

### Anti-patrón 3: Refactor como tarea aparte

Descripción. Acumular deuda técnica durante los sprints con la intención de limpiarla en un sprint de refactoring al final del proyecto. Se trata el refactoring como una fase separada, no como una actividad continua integrada en cada historia.

Cómo se manifiesta. El equipo entrega historias funcionales con código que saben que está duplicado, mal estructurado o que viola los estándares de HT-02. La justificación es “lo refactorizamos en el sprint final” o “cuando tengamos más tiempo”. Al llegar al sprint 8, no hay capacidad para el refactoring porque el sprint final está cargado con EP06 (panel de resultados, consolidación) y con la estabilización para la entrega del 22 de abril 2027.

El problema real. La deuda técnica acumulada a lo largo de 7 sprints no se puede resolver en 1 o 2 sprints sin riesgo de introducir regresiones. Además, el código con deuda técnica hace que cada historia nueva tome más tiempo: el developer navega alrededor de la deuda para no romper nada, acumulando más deuda en el proceso. La frase del docente aplica directamente: “La deuda técnica no se ve hasta que paraliza el proyecto.”

Cómo lo evita el proyecto. El refactoring está integrado en el DoD (criterio XP-3: sin deuda técnica deliberada). No es una tarea al final del proyecto: es la condición de cierre de cada historia. HT-04 (refactorización EP01, sprint 3) y HT-06 (refactorización EP04, sprint 6) son historias planificadas explícitamente para momentos óptimos del proyecto, no un sprint de limpieza al final. La regla del 20 % de capacidad para historias técnicas garantiza que el refactoring continuo tiene espacio en la planificación de cada sprint.

### Anti-patrón 4: Adoptar Scrum sin prácticas XP

Descripción. Gestionar el proceso con Scrum (sprints, ceremonias, roles, artefactos) pero construir el código sin disciplina técnica. El equipo tiene Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Retrospectiva, pero no tiene TDD, no tiene CI, no hace Pair Programming y no refactoriza. Scrum gestiona bien el proceso; el código se deteriora sprint tras sprint sin que nadie lo vea hasta que es demasiado tarde.

Cómo se manifiesta. El tablero del proyecto muestra historias que avanzan de columna en columna. La velocidad de los primeros sprints parece buena. Pero en el sprint 5 o 6, cuando EP04 y EP05 requieren construir sobre el código de EP01-EP03, los developers descubren que las integraciones no funcionan como esperaban, que hay duplicación que hace difícil razonar sobre el comportamiento del sistema y que no hay pruebas que les digan qué cambió cuando algo deja de funcionar.

Este es el anti-patrón que el docente identifica como el más común según el material del curso. La versión extrema es la que documenta la frase “La calidad no es solo visual”: un equipo que aprueba módulos visualmente en el Sprint Review sin verificar la funcionalidad real, porque las pruebas no existen y el CI no está configurado.

El problema real. Scrum hace el proceso visible pero no hace visible la calidad técnica del código. Sin TDD, sin CI y sin Refactoring, el proceso puede verse ordenado mientras el producto se deteriora. La deuda técnica acumulada en los primeros sprints hace que los sprints posteriores sean más lentos, no más rápidos, porque cada nueva historia tiene que navegar alrededor de código frágil y no probado.

Cómo lo evita el proyecto. XP es explícitamente la capa técnica del proyecto. No es un componente opcional: está integrado en el DoD (criterios XP-1, XP-2, XP-3), en el backlog (HT-01 a HT-07), en el flujo del tablero (columna Code Review) y en las métricas de calidad. El SM (Mathew Cordero) asume el rol de Coach XP de forma complementaria al de SM: es responsable de que las prácticas XP se apliquen con rigor, no solo que el proceso Scrum funcione correctamente.

## El anti-patrón más común según el docente

El anti-patrón que el docente identifica como el más común es el número 4: adoptar Scrum sin prácticas XP. La razón es que Scrum es más visible que XP. Las ceremonias de Scrum son eventos con fecha, horario y participantes definidos: son difíciles de ignorar. Las prácticas de XP —TDD, CI, Refactoring— son hábitos de trabajo individuales y del equipo que no tienen un evento formal que las active.

Bajo presión de velocidad, es fácil que un equipo justifique omitir TDD en una historia porque “la lógica es sencilla” o posponer la configuración de CI porque “hay historias funcionales más urgentes”. Cada omisión individual parece razonable; el patrón acumulado produce código sin red de seguridad que paraliza el proyecto en el momento menos conveniente.

En este proyecto, los mecanismos que previenen este anti-patrón son operacionales, no declarativos: el DoD no permite cerrar historias sin CI verde, el backlog tiene historias técnicas con estimación y prioridad explícita, y el SM tiene el rol de Coach XP que hace su responsabilidad verificar que las prácticas se aplican.

# XP y Scrum: complementarios, no competencia

## La pregunta correcta

La pregunta no es “¿usamos XP o Scrum?” sino “¿cómo combinamos Scrum y XP para construir software de calidad con un proceso organizado?”. La comparación entre metodologías como si fueran alternativas excluyentes es un error de categoría: Scrum y XP operan en niveles distintos del trabajo de desarrollo.

La frase del docente resume la relación: “Scrum gestiona el proceso, XP gestiona la técnica.”

## Qué hace cada uno

Scrum es un marco de proceso. Define quién hace qué, cuándo y en qué orden. Responde a preguntas de organización del trabajo:

- ¿Quién decide qué se construye? El Product Owner.

- ¿Cómo se planifica el trabajo? Sprint Planning cada dos semanas.

- ¿Cómo se comunica el equipo diariamente? Daily Scrum.

- ¿Cómo se valida el incremento? Sprint Review.

- ¿Cómo mejora el equipo? Retrospectiva.

Scrum no dice nada sobre cómo se escribe el código, cómo se prueba, cómo se integra ni cómo se mantiene su calidad técnica. Esas decisiones las deja al equipo.

XP es un conjunto de prácticas de ingeniería técnica. Define cómo se construye el código con calidad. Responde a preguntas técnicas:

- ¿Cómo se garantiza que el código hace lo que debe? TDD.

- ¿Cómo se detectan problemas de integración temprano? Continuous Integration.

- ¿Cómo se transfiere conocimiento técnico? Pair Programming y Collective Ownership.

- ¿Cómo se mantiene la estructura interna del código? Refactoring.

- ¿Cómo se evita construir complejidad innecesaria? Simple Design.

XP no dice nada sobre cómo se organiza el equipo, cómo se toman decisiones de priorización ni cómo se comunica el progreso a los stakeholders. Esas decisiones las deja a Scrum.

## Tabla comparativa

| Dimensión | Scrum | XP |
| --- | --- | --- |
| Nivel de operación | Proceso | Técnica de ingeniería |
| Pregunta que responde | ¿Quién hace qué, cuándo? | ¿Cómo se construye con calidad? |
| Unidad de tiempo | Sprint (2 semanas) | Ciclo de prueba (minutos), build (horas) |
| Artefactos | Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento | Pruebas unitarias, pipeline CI, código refactorizado |
| Roles | Product Owner, Scrum Master, Developers | Cliente, Programadores, Coach, Tester, Tracker |
| Ceremonias | Planning, Daily, Review, Retrospectiva | Pair Programming (continuo), Code Review (por historia) |
| Calidad | Define “potencialmente entregable” (DoD) | Define cómo lograr esa calidad técnicamente |
| Visibilidad | Tablero, burndown, velocidad | Cobertura de pruebas, defectos por sprint, deuda técnica |

## Cómo se combinan en este proyecto

En este proyecto, Scrum es el marco de proceso y XP es la capa técnica que opera dentro de los sprints.

Scrum organiza el trabajo:

- El PO (Josué Say) mantiene y prioriza el Product Backlog.

- El SM (Mathew Cordero) facilita las ceremonias y remueve impedimentos.

- Los Developers (Cruz, Chen, Guzmán) se autoorganizan para completar el Sprint Backlog.

- Los 8 sprints de dos semanas estructuran la Fase 2 (enero–abril 2027).

XP define cómo se construye el código dentro de cada sprint:

- TDD se aplica en las historias de EP02, EP04 y EP05.

- CI está activo desde el sprint 1 (HT-01) y verifica cada push al repositorio.

- Pair Programming se aplica en las historias de mayor criticidad (EP04-US01, EP05-US01, módulos de seguridad).

- Refactoring es parte del DoD, no una tarea separada.

- Simple Design evita que el motor de recomendación se sobrediseñe.

- Collective Ownership asegura que los tres developers tienen contexto sobre todo el código base.

La metodología de proceso es Scrum. XP opera como capa técnica dentro de los sprints de Scrum. No hay tensión entre los dos: cada uno responde preguntas que el otro no responde.

## Beneficios de la combinación vs Scrum solo

| Problema con Scrum solo | Cómo XP lo resuelve |
| --- | --- |
| Scrum entrega incrementos “potencialmente entregables” pero no define cómo lograr esa calidad | TDD, CI y Refactoring garantizan la calidad técnica del incremento |
| El proceso puede ser ordenado mientras el código se deteriora | CI y Code Review hacen visible la calidad técnica sprint a sprint |
| El conocimiento técnico puede concentrarse en un developer | Pair Programming y Collective Ownership distribuyen el conocimiento |
| La deuda técnica no es visible en el tablero de Scrum | Las historias técnicas (HT-01 a HT-07) y la métrica de deuda documentada hacen la deuda visible |
| Los defectos se descubren en el Sprint Review o en producción | TDD y CI detectan defectos en minutos u horas, no en semanas |
| La integración se prueba solo al final | CI verifica la integración en cada push |

## Historia documentada: “La calidad no es solo visual”

El docente documenta un patrón recurrente en proyectos que adoptan Scrum sin prácticas XP: el equipo de QA aprobaba módulos visualmente en el Sprint Review sin verificar la funcionalidad real.

La forma en que ocurrió: el revisor de QA accedía a la interfaz del módulo, verificaba que la pantalla cargaba correctamente, que los botones respondían y que los datos se mostraban. El módulo avanzaba a Done. Las pruebas funcionales reales —¿los datos persisten correctamente en la base de datos? ¿El módulo funciona bajo condiciones de error? ¿El comportamiento es correcto con perfiles de datos reales y no solo los usados en la demo?— no se hacían porque no había pruebas automatizadas que las verificaran ni CI que las ejecutara.

El resultado fue un conjunto de módulos que “funcionaban visualmente” pero que tenían defectos de integración, datos que no persistían correctamente en casos no demostrados y comportamiento incorrecto con datos reales que solo aparecieron cuando el sistema se usó en producción.

La frase “La calidad no es solo visual” sintetiza la lección: una demo de dos minutos en el Sprint Review puede mostrar que la pantalla hace lo que promete, pero no puede mostrar que los datos se guardan correctamente, que los errores se manejan bien, que las pruebas automatizadas pasan o que el código puede modificarse sin riesgo. Esos criterios requieren TDD, CI y un DoD que los incluya explícitamente.

En este proyecto, el DoD extendido con criterios XP (XP-1, XP-2, XP-3) y la columna Code Review en el tablero son los mecanismos que previenen exactamente ese patrón. El Sprint Review del proyecto no es el primer punto donde se verifica la calidad: es el punto de validación funcional final, después de que TDD, CI y Code Review ya han verificado la calidad técnica.